Le opere concluse nel corso del 2014- AGGIORNATE AL 31/12/2014

codice progetto	progetto	data inizio : consegna lavori	data fine : ultimazione lavori	costo complessivo dell'opera	COSTO UNITARIO OPERA al M	COSTO UNITARIO OPERA al Mq	COSTO UNITARIO OPERA al Mc	note
4A003	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DALL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Riqualificazione ex S.S. 236 Goitese. Costruzione della variante di Marmirolo nei Comuni di Marmirolo e Porto Mantovano. RUP: Ing. Giuliano Rossi	03/03/2010	30/05/2014	8.756.436,00	2.300,00			Il costo complessivo non è definitivo in quanto non è stato ancora redatto il collaudo tecnico amministrativo
4A005	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Tangenziale di Quistello. 2° lotto dalla S.C. Palazzina alla ex S.S. 413 Romana nei Comuni di San Benedetto Po e di Quistello. RUP: Arch. PAOLO AGOSTI	29/03/2012	30/11/2014	3.619.612,92	1.856,21
4A033	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DALL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Interventi di manutenzione straordinaria di alcune strade provinciali nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012. Primo lotto stralcio A . RUP Giuliano Rossi.	03/09/2014	27/10/2014	883.865,00		11,52
4A034	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DALL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Interventi di manutenzione straordinaria di alcune strade provinciali nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012. Primo lotto stralcio B.RUP Giuliano Rossi.	22/09/2014	30/10/2014	716.135,00		10,76
4B001	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Lavori di manutenzione sull’intera rete stradale di competenza della provincia di Mantova e servizi complementari	Lavori continuativi effettuati nel corso dell'intero anno 2014		1.955.000,00				Trattasi di lavori di manutenzione di diversa natura che non possono essere quantificati come costo unitario
4B003	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale	14/07/2014	30/09/2014	469.000,00		12,43
5B004	SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici scolastici ex L. 23/96. Conservatorio di Musica Campiani di Mantova. Intervento di riqualificazione e recupero funzionale di ambienti presso il secondo cortile (coro e ristoro).R.U.P.: Comparini G.	10/06/2014	19/05/2014	326.889,28				costo unitario non calcolato, in quanto trattasi d'interventi effettuati su specifiche parti dell'edificio
5B006	SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici scolastici. Istituto superiore “Bonomi-Mazzolari”, Mantova: realizzazione laboratorio di enogastronomia R.U.P.: Ferrari D.	04/12/2013	01/02/2014	111.856,60				costo unitario non calcolato, in quanto trattasi d'interventi effettuati su specifiche parti dell'edificio
5B006	SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Avvio fornitura per laboratorio di enogastronomia c/o sede Istituto Bonomi Mazzolari	23/10/2014	05/12/2014	87.804,29				costo unitario non calcolato, in quanto trattasi d'interventi effettuati su specifiche parti dell'edificio
5B020	SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Realizzazione di uno studentato all’interno del conservatorio di musica “L. Campiani”, sede di via Conciliazione (MN).R.U.P.: geom. G. Comparini.	10/03/2014	05/09/2014	477.480,23				costo unitario non calcolato, in quanto trattasi d'interventi effettuati su specifiche parti dell'edificio
5B025	SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici scolastici provinciali. Liceo Ginnasio Virgilio. Intervento di manutenzione per la messa in sicurezza delle facciate su via Ardigò, via Pomponazzo e via Dottrina Cristiana. Lotti 2 e 3 danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012.	01/09/2014	15/12/2014	347.470,61				costo unitario non calcolato, in quanto trattasi d'interventi effettuati su specifiche parti dell'edificio
4A006	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Potenziamento sistema ciclo-pedonale Provinciale: Tronco Mantova - Grazie in Comune di Mantova e di Curtatone. RUP: Arch. GIULIO	31/08/2012	30/10/2014	1.079.854,08	277,24
4A032	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DALL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Intervento di ripristino e consolidamento, a seguito dei danni causati dagli eventi sismici del maggio 2012, per il ponte di Governolo	04/11/2013	09/09/2014	103.538,08		117,98
4A040	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Messa in Sicurezza, per recuperare i danni causati dagli eventi sismici del maggio 2012, per il Ponte della Virgiliana sul Canale	09/10/2014	07/12/2014	64.195,56		318,75