| OPERE DI EDILIZIA E VIABILITA' | CODICE PROGETTO | OGGETTO_PROGETTO | DATA INIZIO: CONSEGNA LAVORI | DATA FINE: ULTIMAZIONE LAVORI | COSTO COMPESSIVO OPERA | COSTO UNITARIO OPERA al M | COSTO UNITARIO OPERA al Mq | COSTO UNITARIO OPERA al Mc | NOTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDILIZIA | 5B012 | SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici scolastici ex L.23/96.ITF Mantegna di piazza Polveriera Mantova. Interventi manutentivi per sistemazione della copertura e riordino generale delle facciate.R.U.P.: Bortolato F. | 01/12/2011 | 08/08/2013 | 424.796,31 |  |  |  | costo unitario non calcolato, in quanto trattasi d'interventi effettuati su specifiche parti dell'edificio |
| EDILIZIA | 5B014 | SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici scolastici provinciali.ITF Mantegna di MN, sede di via Gonzaga 8. Interventi manutentivi per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali. Intesa 28/01/2009.R.U.P.: Menestò G. | 09/01/2012 | 07/01/2013 | 407.691,52 |  |  |  | costo unitario non calcolato, in quanto trattasi d'interventi effettuati su specifiche parti dell'edificio |
| EDILIZIA | 5B016 | SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici e non scolastici provinciali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012. Palazzo del Plenipotenziario, Mantova, sede Questura e Provincia, rifacimento controsoffitti ed intonaci danneggiati e pericolosi, verifica sismica dell'edificio. R.U.P.: G. Menestò | 23/09/2013 | 15/11/2013 | 65.774,13 |  |  |  | costo unitario non calcolato, in quanto trattasi d'interventi effettuati su specifiche parti dell'edificio |
| EDILIZIA | 5B016 | SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici e non scolastici provinciali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012. Succursale istituto P.A. Strozzi, Mantova, realizzazione e rinforzo dei collegamenti tra strutture verticali ed orizzontali prefabbricate della palestra. R.U.P.: G. Menestò | 28/10/2013 | 27/11/2013 | 57.034,93 |  | 85,00 | 16,00 | Costo unitario riferito sia a mq di superficie sia a mc di volume della sola palestra. |
| EDILIZIA | 5B016 | SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici e non scolastici provinciali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012. Sede istituto A. Manzoni, Suzzara, messa in sicurezza e ripristini delle strutture in conglomerato cementizio armato a vista delle facciate, verifica sismica dell'edificio. R.U.P.: A. Catalfamo | 14/08/2013 | 18/09/2013 | 51.642,88 |  |  |  | costo unitario non calcolato, in quanto trattasi d'interventi effettuati su specifiche parti dell'edificio |
| EDILIZIA | 5B016 | SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici e non scolastici provinciali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012. Sede istituto G. Galilei, Ostiglia, realizzazione e rinforzo dei collegamenti tra strutture verticali ed orizzontali della palestra dell'istituto. R.U.P.: D. Ferrari | 03/09/2013 | 18/10/2013 | 48.522,40 |  | 97,00 | 14,00 | Costo unitario riferito sia a mq di superficie sia a mc di volume della sola palestra. |
| EDILIZIA | 5B016 | SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici e non scolastici provinciali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012. Sede liceo Virgilio, Mantova, restauro della porzione della facciata su via Pomponazzo. R.U.P.: A.. Ligabue | 25/10/2013 | 09/12/2013 | 89.504,41 |  | 95,00 |  | Costo unitario riferito a mq di facciata in proiezione verticale. |
| EDILIZIA | 5B016 | SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici e non scolastici provinciali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012. Sede liceo Virgilio, Mantova, miglioramento strutturale sismico dell'ala prospettante via Dottrina cristiana. R.U.P.: A.. Ligabue | 04/12/2013 | 11/12/2013 | 29.184,63 |  |  |  | costo unitario non calcolato, in quanto trattasi d'interventi effettuati su specifiche parti dell'edificio |
| EDILIZIA | 5B016 | SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici e non scolastici provinciali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012. Sede istituto L. da Vinci, Mantova, messa in sicurezza e ripristini delle strutture in conglomerato cementizio armato a vista delle facciate, verifica sismica dell'edificio. R.U.P.: G. Comparini | 20/11/2013 | 06/12/2013 | 22.385,74 |  |  |  | costo unitario non calcolato, in quanto trattasi d'interventi effettuati su specifiche parti dell'edificio |
| EDILIZIA | 5B019 | SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Edifici scolastici ex L. 23/96: liceo classico Virgilio, Mantova, intervento di restauro della ex sala degli addottoramenti. R.U.P.: A.. Ligabue | 04/10/2013 | 04/12/2013 | 310.000,00 |  |  |  | costo unitario non calcolato, in quanto trattasi d'interventi effettuati su specifiche parti dell'edificio |
| EDILIZIA | 3B004 | QUALITÀ DEL TERRITORIO, QUALITÀ DELLA VITA -- USO SOSTENIBILE DELL'ENERGIA E VALORIZZAZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI -- Sede Provinciale di via Don Maraglio: realizzazione sistema di climatizzazione con pompe di calore. R.U.P.: Lui A. | 08/10/2012 | 10/05/2013 | 303.764,39 |  |  |  | costo unitario non calcolato, in quanto trattasi d'interventi effettuati su specifiche parti dell'edificio |
| EDILIZIA | 5B001 | SCUOLA E UNIVERSITÀ -- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -- Conservatorio di Musica: realizzazione sistema di climatizzazione con pompe di calore.R.U.P.: Comparini G. | 27/09/2012 | 13/12/2013 | 222.619,18 |  |  |  | costo unitario non calcolato, in quanto trattasi d'interventi effettuati su specifiche parti dell'edificio |
| VIABILITA' | 4A006 | INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO -- Potenziamento sistema ciclo-pedonale Provinciale: Tronco Mantova - Grazie in Comune di Mantova e di Curtatone. RUP: Arch. GIULIO BIROLI | 31/08/2012 | 31.01.2014 | 1.050.000,00 | 304,35 |  |  |  |
| VIABILITA' | 4A031 | INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DELL'ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO MANTOVANO --Intervento di ripristino e consolidamento, a seguito dei danni causati dagli eventi sismici del maggio 2012, per il ponte di Quistello sul fiume Secchia - ex SS n. 496 - RUP: Ing. ANTONIO COVINO | 07/10/2013 | 31/12/2013 | 350.000,00 |  |  |  | costo unitario non calcolato, in quanto trattasi d'interventi specifici |
| VIABILITA' | 4A033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE PROVINCIALI NEI COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012 . PRIMO LOTTO, STRALCIO A | 7/10/2013 | 26/11/2013 | 1.200.000,00 |  | 10,00 |  |  |
| VIABILITA' | 4A034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE PROVINCIALI NEI COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012 . PRIMO LOTTO, STRALCIO B | 27/09/2013 | 05/12/2013 | 1.170.000,00 |  | 8,80 |  |  |
| VIABILITA' | 4B003 | INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -- MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA -- Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale per l'anno 2013 | 01/08/2013 | 04/09/2013 | 469.769,20 |  | 13,00 |  |  |